МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Кубанский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Физико-технический факультет

Кафедра теоретической физики и компьютерных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

«ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ»

Работу выполнил Крючков Артур Максимович

Курс 3

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии

Преподаватель Парфенова И. А.

Должность Доцент

Краснодар, 2025 г.

Содержание

Введение	3

Задание	4

Теоретическая часть	5

Практическая часть	7

Заключение	12

Введение

Целями выполнения лабораторной работы являются:

1. Закрепление имеющихся знаний о современных методологиях разработки программного обеспечения (ПО).

2. Закрепление знаний о проектах разработки ПО, методах управления программными проектами и стандартах процесса разработки.

3. Приобретение навыков анализа требований, условий и ограничений проекта создания информационной системы (ИС) и оценки трудоёмкости его реализации.

4. Приобретение навыков составления планов разработки ИС на основе положений и рекомендаций различных методологий разработки ПО.

В процессе выполнения лабораторной работы решаются следующие задачи:

1. Выполняется анализ постановки задачи на основе исходных данных из предыдущей лабораторной работы.

2. Разрабатывается документ «Техническое задание», описывающий требования к ИС.

3. Составляется план итеративной разработки ИС на основе положений и рекомендаций методологии Microsoft Solutions Framework (MSF).

4. Составляется план итеративной разработки ИС на основе положений и рекомендаций методологии Rational Unified Process (RUP).

Задание

Для информационной системы «Склад», проанализированной в лабораторной работе №6, необходимо:

- Подготовить исходные данные для планирования, включая общее описание ИС, ограничения и условия разработки.

- Составить краткое «Техническое задание» с описанием концептуальных и функциональных требований к ИС.

- Составить план разработки ИС с применением положений и рекомендаций методологии Microsoft Solutions Framework (MSF). План должен быть представлен в виде последовательности итераций, каждая из которых включает соответствующие фазы (выработка концепции, планирование, разработка, стабилизация, внедрение).

- Составить план разработки ИС с применением положений и рекомендаций методологии Rational Unified Process (RUP). План должен включать распределение итераций по четырем основным фазам процесса: начальная фаза, уточнение, конструирование, внедрение.

Теоретическая часть

Методология разработки ПО — это система принципов, практик и методов, используемых для организации и управления процессом создания программного обеспечения.

1. Microsoft Solutions Framework (MSF)

Это гибкая и масштабируемая методология, основанная на наборе моделей и дисциплин. MSF не предписывает строгую последовательность действий, а предлагает набор лучших практик.

Модель процессов MSF является итеративной и состоит из пяти основных фаз, которые циклически повторяются для каждой версии продукта:

- Выработка концепции (Envisioning): Определение бизнес-целей, рамок проекта.

- Планирование (Planning): Создание функциональной спецификации и плана работ.

- Разработка (Developing): Создание кода и компонентов системы.

- Стабилизация (Stabilizing): Комплексное тестирование и устранение ошибок.

- Внедрение (Deploying): Развертывание решения у заказчика.

2. Rational Unified Process (RUP)

Это итеративная методология разработки, разработанная компанией Rational Software (ныне IBM). RUP предлагает структурированный подход к задачам и обязанностям в команде разработчиков. Жизненный цикл в RUP состоит из четырех последовательных фаз:

- Начальная фаза (Inception): Определяется видение проекта, его границы и бизнес-кейс.

- Уточнение (Elaboration): Проектируется архитектура системы, анализируются основные риски, создается исполняемый архитектурный прототип.

- Конструирование (Construction): Итеративная разработка продукта до состояния готовности к передаче пользователям. Основное кодирование и тестирование.

- Внедрение (Transition): Передача продукта пользователям (развертывание, обучение, поддержка).

Каждая фаза может состоять из одной или нескольких итераций.

Практическая часть

Задание 7.1 Исходные данные и Техническое задание

Проект: Информационная система «Склад».

Исходные данные: Взяты из отчета по лабораторной работе №6.

«Техническое задание»:

- Назначение: Автоматизация учета товарно-материальных ценностей на складе.

- Функциональные требования:

ФТ 1: Модуль «Учет номенклатуры» (создание, редактирование карточек товаров).

ФТ 2: Модуль «Приемка» (создание приходных накладных).

ФТ 3: Модуль «Отгрузка» (создание расходных накладных).

ФТ 4: Модуль «Инвентаризация» (формирование инвентаризационных ведомостей).

ФТ 5: Модуль «Отчетность» (генерация отчетов по остаткам и движению товаров).

- Нефункциональные требования: Система должна быть реализована на платформе 1С:Предприятие, обеспечивать одновременную работу до 10 пользователей.

Задание 7.2 План разработки ИС «Склад-Мастер» на основе методологии MSF

Разработка будет вестись в 3 итерации.

- Итерация №1 (4 недели): Создание ядра системы

Выработка концепции/Планирование: Определить архитектуру БД, спланировать разработку модуля учета.

Разработка: Реализация модуля «Учет номенклатуры» (ФТ 1).

Стабилизация: Тестирование основного функционала, исправление ошибок.

Внедрение: Демонстрация прототипа заказчику.

- Итерация №2 (6 недель): Реализация основных операций

Планирование: Уточнение требований к интерфейсам приемки и отгрузки.

Разработка: Реализация модулей «Приемка» и «Отгрузка» (ФТ 2, ФТ 3).

Стабилизация: Тестирование операционных модулей, нагрузочное тестирование.

Внедрение: Установка тестовой версии у заказчика для обратной связи.

- Итерация №3 (5 недель): Реализация полного функционала

Планирование: Согласование форм отчетов и процесса инвентаризации.

Разработка: Реализация модулей «Инвентаризация» и «Отчетность» (ФТ 4, ФТ 5).

Стабилизация: Финальное комплексное тестирование всей системы.

Внедрение: Развертывание финальной версии, обучение персонала.

Задание 7.3 План разработки ИС «Склад-Мастер» на основе методологии RUP

Таблица 7.1

| Фаза RUP | Итерация № | Основные задачи и цели | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Начальная фаза | Итерация 1 (2 нед.) | Определение границ проекта, анализ бизнес-кейса, идентификация ключевых рисков. | Утвержденное видение проекта, первоначальный план фаз. |
| Уточнение | Итерация 2 (4 нед.) | Проектирование и реализация архитектурно значимых частей системы (ядро БД, модуль учета номенклатуры – ФТ 1). Устранение основных технических рисков. | Исполняемый архитектурный прототип, уточненные требования. |
| Конструирование | Итерация 3 (5 нед.) | Разработка и тестирование модулей «Приемка» и «Отгрузка» (ФТ 2, ФТ 3). | Первая бета-версия продукта с базовым операционным функционалом. |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструирование | Итерация 4 (4 нед.) | Разработка и тестирование модулей «Инвентаризация» и «Отчетность» (ФТ 4, ФТ 5). Интеграция всех компонентов. | Релиз-кандидат продукта (полный функционал). |
| Внедрение | Итерация 5 (2 нед.) | Бета-тестирование у заказчика, исправление финальных ошибок, обучение пользователей, развертывание системы. | Финальный продукт, переданный в эксплуатацию. |

Контрольные вопросы

- Методология MSF. Модели и дисциплины MSF

- MSF (Microsoft Solutions Framework) — это гибкая методология разработки ПО от Microsoft, представляющая собой набор лучших практик, моделей и дисциплин.

- Ключевые модели: Модель команды (определяет роли) и Модель процесса (определяет фазы).

- Основные дисциплины: Управление проектом, Управление рисками и Управление готовностью..

- Модель процесса MSF является итеративной. Это означает, что разработка ведется через последовательные циклы (итерации), где каждая итерация добавляет новую функциональность и завершается выпуском стабильной версии продукта.

- Структура модели жизненного цикла MSF состоит из пяти фаз, которые циклически повторяются. Каждая фаза завершается вехой (ключевой контрольной точкой принятия решений).

Фазы:

- Выработка концепции (Envisioning)

- Планирование (Planning)

- Разработка (Developing)

- Стабилизация (Stabilizing)

- Внедрение (Deploying)

- Методология RUP (Rational Unified Process) — это итеративная методология разработки, созданная компанией Rational Software (IBM). Ее ключевые особенности — архитектурно-центричный подход (построение стабильной архитектуры на ранних этапах) и управление разработкой на основе вариантов использования (use cases).

- Модель процесса разработки RUP. Фазы и итерации.

Процесс состоит из четырех последовательных фаз. Каждая фаза, в свою очередь, может состоять из одной или нескольких итераций.

Фазы:

- Начальная фаза (Inception) — определение видения проекта.

- Уточнение (Elaboration) — проектирование архитектуры.

- Конструирование (Construction) — основная разработка.

- Внедрение (Transition) — передача продукта пользователям.

- Дисциплины в RUP — это совокупность связанных работ и активностей, которые выполняются на протяжении всего проекта.

Основные инженерные дисциплины:

- Бизнес-моделирование

- Требования

- Анализ и проектирование

- Реализация

- Тестирование

- Развертывание

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были закреплены знания о современных методологиях разработки ПО. На примере информационной системы «Склад» были составлены два альтернативных плана разработки на основе методологий MSF и RUP.

Анализ показал, что обе методологии являются итеративными, однако имеют разные акценты:

MSF фокусируется на циклическом прохождении пяти фаз для каждой новой версии продукта, что делает его гибким и ориентированным на результат.

RUP предлагает более строгую структуру с четырьмя последовательными фазами, внутри которых выполняются итерации. Этот подход делает особый акцент на раннем проектировании архитектуры и управлении рисками (фаза «Уточнение»).